湖南乐师乐学教育咨询有限公司

官

方

网

站

建

设

合

同

书

甲方：湖南乐师乐学教育咨询有限公司

乙方：湖南工程职业技术学院新锐设计团队

2019年10月

目 录

第一条：双方权力和义务	1

第二条：项目流程	3

第三条：经费事项	3

第四条：违约责任	3

第五条：其它	3

第六条：签字盖章	4

甲方：湖南乐师乐学教育咨询有限公司
乙方：湖南工程职业技术学院新锐设计团队

经甲、乙双方协商，就甲方委托乙方进行网站建设达成共识，双方理解并认可本协议的所有内容，同意承担相应的责任和义务，忠实履行本协议。其内容如下:

第一条：双方权力和义务

甲方的权利与义务
1、甲方有权要求乙方按照双方签订的《需求文档》来进行网站设计与建设。
2、甲方有权要求乙方自合同签订之日起在30个自然日内按照双方约定的《需求文档》所签订的要求完成项目。

3、甲方有权要求乙方将甲方所提供的所有资料未经甲方许可，不得透露提供给第三方。
4、甲方有权在网站项目完成后，拥有委托乙方设计制作网页内容的版权。

5、甲方有义务配合乙方自合同签订之日起的三个自然日内提供网站建设所需要的所有资料（由乙方提供所需资料清单）给乙方。
6、.甲方有义务配合乙方在网站定稿的三个自然日内提供网站上线所需要的域名和服务器。
7、甲方有义务配合乙方在网站验收后的一个工作日内确认，若超过时间，则自动视为确认。

8、甲方有义务提供注册网站域名及购买网站空间所需的相关资料。

9、甲方有义务提供网站上线所需要的域名及服务器。

乙方的权利和义务
1、乙方有权要求甲方自合同签订之日起的三个自然日内提供网站建设所需要的所有资料（由乙方提供所需资料清单）给乙方。 
2、乙方有权要求甲方在网站定稿的三个自然日内提供注册网站域名及购买网站空间所需相关资料。
3、乙方有权要求甲方在网站验收后的一个工作日内确认，若超过时间，则自动视为确认。

- 乙方有权在网站项目完成后，拥有网站的设计版权。

- 乙方有义务按照双方签订的《需求文档》进行网站设计与建设。

- 乙方有义务自合同签订之日起在30个自然日内按照双方约定的《需求文档》所签订的要求完成项目。

- 乙方有义务对甲方所提供的资料和所知的商业秘密进行保密，不得透露提供给第三方。

- 乙方有义务免费为甲方后期技术维护一个月。

第二条：项目流程

甲方确认主页效果

乙方设计主页效果

甲方提供资料

签订合同

甲方验收网站

乙方制作网站

甲方确认分页效果

乙方设计分页效果

乙方上线网站

甲方提供域名、服务器

项目结束

第三条：经费事项

1、合同金额：（零元整 ）

2、交付方法：项目验收之日起3个自然日内甲方向乙方支付人民币（零元整 ）。

- 付款方式：转账，以转账截图为证。

第四条：违约责任

1、若有一方违反本合同规定导致本合同无法履行，另一方有权终止合同，由违约方承担所有的责任。

2、若一方违约给对方造成不良社会影响或经济损失，则另一方有权追究违约方的法律责任，要求其消除影响，并作相应的经济赔偿。

第五条：其它

1、本协议共四页,一式三份，附件 1 份（《需求文档》），甲方一份，乙方两份（老师一份），具有同等法律效力。
2、甲乙双方对本协议的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决。

3、如有未尽事宜，双方可签署补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
4、本协议经双方授权代表签字并盖章，自签订日起生效。

第六条：	签字盖章

甲方法定代表人:										日期:

乙方代表人:												日期: